陕西省建设项目统一征地办法（修订）

（征求意见稿）

第一条  为了规范统一征地工作，保护、开发和节约集约利用土地资源，保障建设用地环境，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的有关规定，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内实施统一征地，适用本办法。

本办法所称统一征地是指根据建设项目需要，经国务院或者省人民政府批准后，由县级以上人民政府统一组织实施，将农民集体所有土地征收为国有的行为。

第三条  统一征地应当坚持依法公开、公平公正、合理补偿、妥善安置的原则。

第四条  省、市、县（市、区）自然资源主管部门分别负责本行政区域内的建设项目统一征地工作。

第五条  建设项目统一征地工作实行统一组织管理，分级负责实施的制度：

（一）省自然资源主管部门负责实施跨设区市的能源、交通、水利和省政府确定的其他国家、省重点建设项目的统一征地工作；

（二）设区市自然资源主管部门负责本行政区域内和本行政区内跨县（市、区）建设项目的统一征地工作；

（三）县（市、区）自然资源主管部门负责本行政区域内建设项目统一征地工作。

第六条  依法通过行政划拨方式供地的其他建设项目用地可以按项目实施统一征地。

在国土空间规划确定的城镇建设用地范围内，实施城市规划的建设项目用地由所在地人民政府自然资源主管部门按规定实施统一征地。

第七条  建设项目选址应当避让永久基本农田。党中央、国务院明确支持的重大建设项目，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让永久基本农田，需要占用永久基本农田的，经国务院批准后，依法实施统一征地。

第八条  建设项目涉及占用耕地的，由县级人民政府、农村集体经济组织和建设单位负责开垦与所占耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件自行补充的，应当足额缴纳耕地开垦费。

第九条  单独选址建设项目统一征地程序。

（一）建设项目可行性研究报告经依法批准，建设用地单位具备申请用地法定条件后，应当与有权实施统一征地的自然资源主管部门签订《统一征地（拆迁）实施协议书》。协议内容包括：统一征地工作的组织形式、各方职责，征地范围和土地数量、质量，征地拆迁补偿标准和安置办法，征地费用的计算和付款方式、付款时限，供地方式及交地时限，违约责任，争议解决方式，因设计变更、地类变化发生增补费用的补偿标准等。

（二）相关市、县（市、区）人民政府，应当依据相关法律法规要求，按照建设单位提交的用地申请，履行下列土地征收程序：

1.发布征收土地预公告。设区的市、县（市、区）人民政府应当采用书面张贴、政府网站公开、信息推送或者上户送达等多种有利于被征地农村村民和社会公众知晓的方式，在拟征收土地所在的乡（镇）人民政府（街道办事处）、村和村民小组范围内发布征收土地预公告，时间不少于10个工作日。征收土地预公告应当包括：拟征收范围、征收目的和开展土地现状调查的调查主体、调查方式、工作时段、配合要求，以及征收土地预公告发布后抢栽抢建等行为的法律后果等内容。

2.开展土地现状调查。设区的市、县（市、区）人民政府应当组织对拟征收的农村集体土地现状、农村村民住宅、其他地上附着物或者青苗等进行调查，并组织相关责任人进行确认。确认后现状调查结果应当予以公示，时间不少于5个工作日。

3.开展社会稳定风险评估。设区的市、县（市、区）人民政府应当开展拟征收土地社会稳定风险评估，确定风险点，明确风险等级，形成评估报告。

4.拟订征地补偿安置方案。设区的市、县（市、区）人民政府应当依据社会稳定风险评估结果，结合土地现状调查情况，组织有关行政主管部门依法拟订征地补偿安置方案。征地补偿安置方案应当包括：征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式和标准、安置对象、安置方式、社会保障等内容。征地补偿安置方案中的补偿范围应当包括土地、农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等内容。

5.发布征地补偿安置公告。征地补偿安置方案拟订后，设区的市、县（市、区）人民政府应当进行公告，听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见，公告时间不少于30日。征地补偿安置公告应包括以下内容：征地补偿安置方案、办理补偿登记的方式和期限、异议反馈渠道、法律法规规定的其他事项。

在征地补偿安置方案公告期内，过半数被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的，设区的市、县（市、区）人民政府应当按相关要求组织听证。

6.办理补偿登记。拟被征收土地的所有权人、使用权人应当在征地补偿安置公告规定的期限内，持不动产权属证明材料，向设区的市、县（市、区）人民政府指定的自然资源等部门、征迁机构或者乡（镇）人民政府（街道办事处）办理补偿登记。

7.签订征地补偿安置协议。征地补偿安置方案确定以后，设区的市、县（市、区）人民政府应当组织有关部门依法与拟征收土地的所有权人、使用权人签订征地补偿安置协议。个别确实难以达成协议的，市、县（市、区）人民政府在申请征收土地时，应当如实说明情况。

8.申请征地报批。土地征收前期工作完成后，设区的市、县（市、区）人民政府方可提出征收土地申请，依照《中华人民共和国土地管理法》第四十六条的规定报有批准权的人民政府批准。

9.发布征收土地公告。设区的市、县（市、区）人民政府应当自收到征地批准文件之日起15个工作日内，在拟征收土地所在的乡（镇）人民政府（街道办事处）和村、村民小组范围内的公共场所发布征收土地公告，公布征收范围、征收时间等具体工作安排并依法组织实施，公告时间不少于10个工作日。对个别未达成征地补偿安置协议的，应当作出征地补偿安置决定，并依法组织实施。

（三）国家、省重点建设项目由省自然资源主管部门实施统一征地的，由省自然资源主管部门组织相关市、县（市、区）人民政府签订《重点建设项目统一征地（拆迁）责任书》，内容包括：双方职责、征地费用和付款方式，建设用地环境保障，交地时限，奖惩办法等。

第十条  城镇建设用地范围内分批次建设项目统一征地依照本办法第九条相关内容及程序执行。除法律、行政法规规定可以划拨方式供地的建设项目外，建设用地单位必须通过招标、拍卖和挂牌出让等有偿方式取得土地使用权。

第十一条  征地补偿费包括土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费。

（一）征收集体土地的土地补偿费、安置补助费及分配比例，按照县级以上地方人民政府依据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规和省政府有关文件要求，制定、公布的征收农用地综合区片地价的相关文件执行；

（二）被征地地上农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费，按照市、县（市、区）人民政府制定、公布的有关标准和政策执行。

（三）被征地农民社会保障费，按照省政府或省级（含）以上人力和社会资源主管部门出台的标准或政策执行。

第十二条  征收土地的土地补偿费支付给被征收土地的农村集体经济组织，用于发展生产。需要统一安置人员的，安置补助费支付给安置单位；不需要统一安置的，安置补助费发放给被安置人员。农村村民住宅、其他地上附着物及青苗补偿费支付给其所有权人。被征地农民社会保障费按照相关规定全额划拨到指定的财政专户。

第十三条  征地补偿费由实施统一征地的自然资源主管部门向建设用地单位收取，实行专户管理，专项用于征地补偿。

第十四条  按本办法征收土地的，用地单位应当按相关行业部门规定的标准向自然资源主管部门缴纳征地工作经费。

第十五条  在统一征地补偿过程中出现征地补偿费用概算以外的不可预见费用，由实施统一征地的自然资源主管部门与建设用地单位另行结算。

第十六条  征收土地造成管、线、路等迁建改建的，由组织实施统一征地的人民政府协调，建设用地单位支付相关费用。

第十七条  管线工程线路迁改的，除站点设施用地按征地补偿标准补偿外，依法取得地下管线用地等土地他项权利的，按造成的实际损失适当补偿。

第十八条  在统一征地工作中成绩显著的单位和个人，由组织实施统一征地的人民政府给予奖励。

第十九条  县级以上人民政府发布征地公告后，被征收土地的所有权人、使用权人应当在30日内申请不动产登记机关注销被征收土地的农民集体土地所有权、使用权证书；逾期不申请的，由不动产登记机关直接注销其土地权属证书。

第二十条  建设用地单位不得与被征地单位或农村村民协商征地事项。

第二十一条  被征收土地土地征收预公告发布后抢建的建筑物、构筑物，抢种的农作物、树木等，不予补偿。

第二十二条  禁止任何单位和个人侵占、挪用征地补偿费。

征地补偿费管理、使用情况，由财政、审计行政主管部门会同上级自然资源主管部门依法监督检查。

第二十三条  违反本办法第九条、第二十条的由县级以上人民政府自然资源主管部门对相关当事人给予警告；对负直接责任的国家工作人员，由有关部门依法给予处理。

第二十四条  自然资源主管部门在统一征地中违反本办法规定收费的，由县级以上人民政府相关部门责令改正；情节严重的，对负直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由有关部门依法给予处理。

第二十五条  违反本办法第二十二条规定，单位侵占、挪用征地补偿费的，由上级行政主管机关的纪律监察部门责令限期改正。违反财政、审计法律法规的，由有关行政主管部门依法给予行政处罚；情节严重的，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分。个人侵占、挪用征地补偿费的，依法给予行政处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十六条  违反土地管理法律、法规和本办法规定，拒绝、阻挠统一征地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令改正。对拒不交出土地的，依据县级以上地方人民政府作出的征地补偿安置决定，由实施统一征地的自然资源主管部门申请人民法院强制执行。

第二十七条  当事人对自然资源主管部门作出的具体行政行为不服的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

第二十八条  本办法自2002年3月1日起施行。